# Nexo etapas de desenvolvimento da plataforma

Roteiro de implementação  |  Versão inicial  |  29 de Setembro de 2026

Este roteiro organiza a construção do Nexo, nome provisório de uma plataforma multiempresa para vendas, stock e gestão financeira em Moçambique. A primeira entrega será testada numa pequena loja. Bares e farmácias entram depois de validar a base comum. Cada etapa tem uma entrega verificável para orientar pedidos separados ao Claude.

# Decisões de partida

| Tema | Direcção inicial |
| --- | --- |
| Aplicação | React e TypeScript como PWA para computador e telemóvel. |
| Servidor | Node.js e Express para regras, permissões e sincronização. |
| Dados centrais | PostgreSQL no Supabase; tabelas partilhadas com isolamento por empresa. |
| Dados locais | IndexedDB e fila de operações para o uso offline. |
| Primeiro público | Uma pequena loja e um estabelecimento por empresa no piloto. |

Estas escolhas são hipóteses de implementação, a confirmar na especificação e no protótipo. A facturação fiscal, integrações de pagamento e normas de farmácia exigem validação própria antes de serem prometidas como funcionalidades.

# Como conduzir cada etapa com o Claude

Enviar ao Claude o contexto do projecto, a etapa actual e o estado do código. Pedir um plano de alterações antes da implementação, limitar o pedido à entrega da etapa, executar localmente e partilhar os erros reais. Só avançar depois de verificar os critérios de aceitação e guardar um commit no GitHub.

# Etapa 0 Descoberta e requisitos

Objectivo. Conhecer a rotina real de uma loja e fechar as regras do MVP.

Entrevistar proprietário e operador; observar venda, compra, devolução, stock e fecho de caixa.

Documentar utilizadores, permissões, fluxos, dados necessários e ecrãs.

Definir regras para vendas offline, stock insuficiente, conflitos, cancelamentos e pagamentos.

Escrever critérios de aceitação e separar MVP de funcionalidades futuras.

Concluída quando: há um documento de requisitos sem decisões críticas em aberto para a primeira loja.

# Etapa 1 Protótipo e arquitectura

Objectivo. Validar os ecrãs e as fronteiras entre aplicação, servidor e dados.

Desenhar navegação, ecrãs de produtos, venda, caixa, relatórios e estado de sincronização.

Definir entidades, relações, identificadores, campos de empresa e filial, permissões e auditoria.

Especificar o contrato da API e o formato das operações pendentes.

Concluída quando: o fluxo completo de uma venda pode ser demonstrado num protótipo e o modelo suporta isolamento e sincronização.

# Etapa 2 Preparação do projecto

Objectivo. Criar uma base executável e repetível.

Criar repositório, frontend, backend, migrações, variáveis de ambiente de exemplo e guia de execução.

Configurar qualidade de código, tratamento de erros, registo de eventos e ambientes de desenvolvimento.

Preparar a PWA e a base local sem activar ainda todos os fluxos offline.

Concluída quando: outro programador consegue iniciar aplicação, API e base de dados seguindo o guia.

# Etapa 3 Autenticação e empresas

Objectivo. Garantir que cada cliente usa a mesma plataforma sem ver dados alheios.

Criar empresa, utilizadores, associação de contas e funções de proprietário, gestor e operador.

Implementar autorização no servidor e políticas de isolamento na base de dados.

Preparar a escolha de filial para evolução futura e registar alterações administrativas.

Concluída quando: tentativas de consultar ou modificar dados de outra empresa falham na API e na base de dados.

# Etapa 4 Catálogo e stock

Objectivo. Estabelecer a origem confiável das quantidades.

Criar produtos, categorias, unidade de medida, preços e stock mínimo.

Registar entradas, saídas e ajustes como movimentos com data, motivo e responsável.

Apresentar saldo e alertas; preparar leitura local do catálogo autorizado.

Concluída quando: o saldo corresponde aos movimentos e cada ajuste pode ser explicado.

# Etapa 5 Compras e fornecedores

Objectivo. Registar a entrada de mercadoria e os seus custos.

Cadastrar fornecedores, compras, itens, recepção e pagamentos a fornecedores.

Aplicar entrada de stock apenas após confirmar a recepção; guardar custo por item.

Prevenir recepção duplicada e corrigir erros por operação rastreável.

Concluída quando: uma recepção confirmada altera o stock exactamente uma vez e o histórico permanece consultável.

# Etapa 6 Vendas online

Objectivo. Criar o fluxo principal de balcão antes de activar a sincronização.

Implementar carrinho, preços, descontos autorizados, método de pagamento e histórico.

Gravar itens, pagamento e movimentos de stock numa operação transaccional no servidor.

Tratar devolução e cancelamento sem apagar o histórico original.

Concluída quando: venda, pagamento e stock permanecem coerentes mesmo se houver erro durante o processamento.

# Etapa 7 Operação offline e sincronização

Objectivo. Permitir vendas sem rede com estado visível e recuperação segura.

Guardar localmente catálogo, dados essenciais e operações pendentes por empresa e dispositivo.

Gerar IDs únicos; reenvio idempotente; sincronizar após reconexão sem duplicar vendas.

Mostrar pendente, confirmado e conflito; testar dois caixas offline com o mesmo produto.

Limpar ou bloquear dados locais ao trocar de conta; definir limites de sessão e recuperação.

Concluída quando: vendas feitas sem rede chegam ao servidor uma única vez e conflitos podem ser resolvidos sem perder registos.

# Etapa 8 Caixa e despesas

Objectivo. Separar pagamentos recebidos, movimentos de caixa e gastos.

Criar abertura, reforço, retirada e fecho de caixa com diferença entre valor esperado e contado.

Registar despesas por categoria e associar movimentos ao operador e à filial.

Definir como operações pendentes offline afectam o valor provisório do caixa.

Concluída quando: o fecho diário permite explicar cada diferença e distingue valores confirmados dos pendentes.

# Etapa 9 Painel e relatórios

Objectivo. Transformar operações em indicadores úteis ao proprietário.

Mostrar vendas, custo dos produtos vendidos, margem bruta, despesas, resultado e stock baixo.

Separar lucro, fluxo de caixa e saldo de cada meio de pagamento; filtros por período.

Permitir exportação e identificar dados ainda não sincronizados.

Concluída quando: totais batem com os registos de origem em exemplos conhecidos e os indicadores têm definições claras.

# Etapa 10 Segurança e qualidade operacional

Objectivo. Preparar a plataforma para dados reais de vários clientes.

Rever permissões, isolamento, validação de entradas, registos de auditoria e protecção de dados locais.

Criar cópias de segurança e ensaiar recuperação; monitorizar falhas de sincronização.

Testar fluxos críticos, dispositivos usados no balcão e períodos prolongados sem rede.

Concluída quando: falhas previsíveis não geram duplicações nem perda silenciosa de operações.

# Etapa 11 Piloto numa loja

Objectivo. Validar o Nexo numa operação real antes de expandir.

Importar catálogo inicial, formar utilizadores e acompanhar compras, vendas e fechos diários.

Registar dificuldades, medir tempo de operação e corrigir erros encontrados.

Conferir stock físico, caixa e relatórios com os registos do estabelecimento.

Concluída quando: a loja consegue concluir uma rotina diária, inclusive após interrupção da internet.

# Etapa 12 Lançamento e suporte

Objectivo. Oferecer a versão de lojas a outros clientes com acompanhamento.

Preparar cadastro, apoio, documentação, cópias de segurança e processo de actualização.

Definir planos, limites de utilizadores e filiais, preços e procedimento de exportação de dados.

Acompanhar erros, pedidos recorrentes e indicadores de utilização.

Concluída quando: um segundo estabelecimento é configurado sem intervenção no código e sem acesso aos dados do primeiro.

# Etapa 13 Módulos para bares

Objectivo. Acrescentar processos de atendimento próprios do sector.

Criar mesas, comandas, divisão de contas e estados de pedido.

Modelar receitas e consumo de ingredientes, validando desperdício e ajustes.

Testar atendimento simultâneo e desconexão com um bar piloto.

Concluída quando: o consumo de produtos e ingredientes reflecte as comandas sem prejudicar o núcleo de vendas.

# Etapa 14 Módulos para farmácias

Objectivo. Adaptar stock e venda aos requisitos confirmados do sector.

Levantar processos e requisitos aplicáveis com profissionais e fontes competentes.

Criar lotes, validade, alertas e rastreabilidade de entrada e saída.

Validar permissões, documentação e emissão fiscal antes de disponibilizar o módulo.

Concluída quando: uma farmácia piloto consegue rastrear cada lote vendido e cumprir os requisitos validados.

# Sequência de entregas

Marco A: requisitos e protótipo aprovados (etapas 0 a 1). Marco B: base multiempresa e stock (etapas 2 a 5). Marco C: vendas com sincronização offline (etapas 6 a 7). Marco D: gestão financeira e piloto (etapas 8 a 11). Marco E: lançamento e especializações (etapas 12 a 14). As durações serão estimadas após fechar a Etapa 0 e conhecer a disponibilidade da equipa.